АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2019 № 117

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» НА 2021-2024 ГОДЫ»»

(в редакции Постановления администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 20.06.2019г. № 117, от 21.11.2019г. № 214, 26.05.2020г. № 95, от 18.11.2020г № 228)

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, государственной программой Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019 – 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26.10.2018г. №771-пп, статьями 21, 45 Устава муниципального образования «Нижнеудинский район», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования «Нижнеудинский район», утвержденным постановлением администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 26.10.2020г. №32, администрация муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Нижнеудинский район» на 2021-2024 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник Нижнеудинского района».

2.1. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Е.В.Бровко, заместителя мэра – председателя комитета по управлению муниципальным имуществом А.В.Гарагуля.

Мэр муниципального образования

«Нижнеудинский район»                                                                                 А.А.Крупенев

# Сморкалов С.В.

# Утверждена

постановлением

администрации муниципального

района муниципального образования

«Нижнеудинский район»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» НА 2021 - 2024 ГОДЫ"

## I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Нижнеудинский район» на 2021 - 2024 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019 – 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 26.10.2018 года №771-пп |
| Администратор Программы | Управление по промышленности и экономике администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» (далее – Управление по промышленности и экономике) |
| Разработчики Программы (структурные подразделения администрации района и (или) сторонние организации) | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности в управлении по промышленности и экономике |
| Исполнители программных мероприятий | Комитет по управлению муниципальным имуществом совместно с муниципальным казенным учреждением «Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района» |
| Цель и задача Программы | Целью Программы является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Нижнеудинский район», обеспечивающих социально-экономические потребности населения Нижнеудинского района и хозяйствующих субъектов. Задачей программы является увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется с 2021 года по 2024 год в один этап |
| Объёмы и источники финансирования | Финансирование Программы предусматривается за счет бюджета муниципального образования «Нижнеудинский район» (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) и бюджета Иркутской области (в т.ч. средства областного дорожного фонда), из них: Всего, тыс. руб. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. за счёт местного бюджета (в т.ч. за счет средств муниципального дорожного фонда), тыс. руб. 87 598,0 19 724,0 20 525,0 21 849,0 25 500,0 *за счёт областного бюджета (в т.ч. средства областного дорожного фонда), тыс. руб. 52 857,7 36 257,1 16 600,6 0,0 0,0 Всего: 140 455,7 55 981,1 37 125,6 21 849,0 25 500,0 *В случае поступления уведомления из областного бюджета о бюджетных назначениях Объёмы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования «Нижнеудинский район» на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых на реализацию программы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально – экономической эффективности | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2021 году - 1,5 км, в 2022 году – 1,0 км, текущий ремонт автомобильных дорог в 2023 году – 0,2 км, в 2024 году – 0,3 км. |

### II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

1. В условиях социально-экономических преобразований к автомобильному транспорту предъявляются дополнительные требования по ускорению товародвижения, объявлению более точных сроков доставки грузов, в связи с этим автомобильный транспорт - самый оперативный вид сообщения. Наибольшая гибкость автомобильного транспорта в отношении выбора альтернативного маршрута перевозки определяет его лидирующую роль в качестве средства доставки товаров непосредственно потребителю.

2. Автомобильные дороги связывают территорию Нижнеудинского района, обеспечивая жизнедеятельность многочисленных населенных пунктов.

3. В настоящее время протяженность автомобильных дорог, автозимников и ледовых переправ составляет 717,187 км.

4. Характеристика автомобильных дорог в соответствии с технической категорией и типом покрытия представлена в таблице 1.

#### Таблица 1

| Техническая категория | Протяженность, км |
| --- | --- |
|  | Всего | с твердым покрытием | грунтовых | Автозимники, ледовые переправы |
|  |  | с усовершенствованным покрытием | гравийным |  |  |
|  |  | асфальтобетон |  |  |  |
| IV | 35,894 | 7,627 | 28,267 | - | - |
| V | 39,945 | 2,8 | 37,145 | - | - |
| Некатегорийные | 41,158 | 1,9 | 18,745 | 20,513 | - |
| Автозимники | 600,00 | - | - | - | 600,0 |
| Ледовая переправа | 0,190 | - | - | - | 0,190 |
| Итого | 717,187 | 12,327 | 84,157 | 20,513 | 600,190 |

5. Удельный вес грунтовых автомобильных дорог остается высоким, что приводит к увеличению текущих затрат на содержание.

6. 60% автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к угрозе безопасности пассажирских, грузовых перевозок, повышению себестоимости автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособности продукции предприятий.

7. Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа.

8. Ускоренный износ автомобильных дорог обусловлен также ростом парка автотранспортных средств, увеличением в составе транспортных потоков доли большегрузных автомобилей (как по полной массе, так и по нагрузке на ось).

9. На данный момент отсутствует круглогодичная автодорожная связь с населенными пунктами Тофаларии, д. Заречье, с автомобильными дорогами и с административным центром Нижнеудинского района.

10. Сложившаяся структура по видам экономической деятельности свидетельствует о преимущественном развитии в торговле, на транспорте (перевозка пассажиров такси), промышленности, общественном питании, в сфере бытовых услуг, сельском хозяйстве. Системообразующей в промышленности Нижнеудинского района является заготовка и переработка древесины.

11. Для развития всех секторов экономики Нижнеудинского района необходимо улучшение транспортной инфраструктуры, поскольку объекты находятся на значительном расстоянии друг от друга.

12. В существующей ситуации необходимо принятие мер по качественному изменению состояния автомобильных дорог, чтобы снизить потери в хозяйственном комплексе, обусловленные инфраструктурными ограничениями.

13. Для увеличения объемов автомобильных грузовых и пассажирских перевозок требуется приведение автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

14. Также необходимо производить работы по весенне-летне-осеннему и зимнему содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений, ликвидировать аварийно-опасные участки автомобильных дорог.

III. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ

Целью Программы является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения «Нижнеудинский район», обеспечивающих социально-экономические потребности населения Нижнеудинского района и хозяйствующих субъектов.

Задачей Программы является увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.

## IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование реализации мероприятий Программы предусматривается за счет местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) и областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда).

## Объёмы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования «Нижнеудинский район» на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых на реализацию Программы.

Направления и объемы финансирования Программы приведены в приложении 3 к настоящей Программе.

Условием предоставления субсидий из бюджета Иркутской области (в т.ч. средств дорожного фонда) является включение объектов реконструкции, строительства, капитального ремонта в муниципальную программу, реализуемую за счет средств бюджета муниципального образования «Нижнеудинский район» (в т.ч. средства дорожного фонда).

В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, утверждённым постановлением Правительства Иркутской области от 19.02.2016 года №97-пп, планируется получение субсидий на софинансирование объектов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования и населенными пунктами Нижнеудинского района.

## V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных целевых индикаторов и показателей, установленных в Программе, в рамках выделяемых финансовых ресурсов.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район».

Администратором Программы является Управление по промышленности и экономике администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район».

Получателями бюджетных средств с функцией муниципального заказчика по выполнению мероприятий Программы являются Комитет по управлению муниципальным имуществом и муниципальное казенное учреждение «Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района».

Получателями бюджетных средств организуется размещение муниципальных заказов на выполнение работ в соответствии с действующим законодательством, заключение в установленном законодательством порядке муниципальных контрактов и осуществление контроля за их исполнением совместно с управление по промышленности и экономике.

Управление ходом реализации намеченных мероприятий и контроль за достижением запланированных целевых индикаторов и показателей результативности Программы осуществляется управлением по промышленности и экономике.

Реализация Программы включает в себя:

- ежегодное принятие плана мероприятий по реализации Программы на очередной финансовый год с уточнением объектов, сроков и объемов финансирования (не позднее 1 ноября текущего года);

- определение исполнителей (подрядчиков) мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- заключение муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы;

- осуществление контроля за качеством выполняемых работ.

Для обеспечения контроля и анализа за ходом реализации Программы исполнитель ежегодно, не позднее 1 марта  представляет в управление по промышленности и экономике и финансовое управление отчеты о реализации Программы  с пояснительной запиской.

Отчетность предусматривается в рамках соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и администрацией муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район».

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы предусматривает использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

Таблица 2

| Наименование показателя результативности | Ед.изм. | Базовое значение индикаторов, показателей 2020г. | Плановое значение целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог | км | 42,798 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

1. Перечень мероприятий, направленных на решение задач Программы во взаимоувязке с планируемыми результатами по годам, приведён в таблице 3 и в приложении 1 к настоящей программе.

Таблица 3

| N п/п | Задачи, мероприятия Программы | Срок реализации мероприятий Программы | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Финансо вые средства, всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | *Средства областного бюджета (в т.ч. средства областного дорожного фонда), | Местный бюджет (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда), |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |
| 2. | Всего по задаче | 2021 – 2024гг., в т.ч. | 140 455,7 | 52 857,7 | 87 598,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее - КУМИ), бюджетное учреждение «Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района» (далее - МБУ) совместно с управлением по промышленности и экономике (далее – управление по промышленности) |
|  |  | 2021 год | 55 981,1 | 36 257,1 | 19 724,0 |  |
|  |  | 2022 год | 37 125,6 | 16 600,6 | 20 525,0 |  |
|  |  | 2023 год | 21 849,0 | 0,0 | 21 849,0 |  |
|  |  | 2024 год | 25 500,0 | 0,0 | 25 500,0 |  |
| 3. | Реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог | 2021– 2024 гг., в т.ч. | 60 065,7 | 52 857,1 | 7 208,0 |  |
|  |  | 2021 год | 41 201,3 | 36 257,1 | 4 944,2 |  |
|  |  | 2022 год | 18 864,4 | 16 600,6 | 2 263,8 |  |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Содержание автомобильных дорог и автозимников | 2021 – 2024 гг., в т.ч. | 80 390,0 | 0,0 | 80 390,0 |  |
|  |  | 2021 год | 14 779,8 | 0,0 | 14 779,8 |  |
|  |  | 2022 год | 18 261,2 | 0,0 | 18 261,2 |  |
|  |  | 2023 год | 21 849,0 | 0,0 | 21 849,0 |  |
|  |  | 2024 год | 25 500,0 | 0,0 | 25 500,0 |  |
| 5. | Всего по программе | 2021 – 2023 гг., в т.ч. | 140 455,7 | 52 857,7 | 87 598,0 | КУМИ, МБУ, совместно с управлением по промышленности |
|  |  | 2021 год | 55 981,1 | 36 257,1 | 19 724,0 |  |
|  |  | 2022 год | 37 125,6 | 16 600,6 | 20 525,0 |  |
|  |  | 2023 год | 21 849,0 | 0,0 | 21 849,0 |  |
|  |  | 2024 год | 25 500,0 | 0,0 | 25 500,0 |  |
| *В случае поступления уведомления из областного бюджета о бюджетных назначениях |

2. Система программных мероприятий скоординирована с соответствующими задачами.

3. Для реализации поставленной цели и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

4. Для увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в Нижнеудинском районе, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрена реализация мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Нижнеудинский район».

Перечень местных дорог и основные мероприятия по их развитию в период с 2021 по 2023 годы определены с учетом соблюдения следующих принципов приоритетности:

- объекты, ввод которых обеспечивает повышение безопасности дорожного движения;

- объекты, обеспечивающие транспортные связи населённых пунктов в  муниципальном районе с дорожной сетью;

- наличие гравийных разрывов (отсутствие проезда).

Планируется проведение капитального ремонта  и реконструкции, автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 2,5 км.

Программой планируется частично решить проблему ликвидации участков автомобильных дорог, технико-эксплуатационные характеристики которых в настоящий момент не соответствуют минимальным потребительским требованиям.

Перечень автомобильных дорог и искусственных сооружений, на которых намечено выполнение капитального ремонта, приведен в таблице 4, объем финансирования на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений с разбивкой по годам представлен в приложении 2 к настоящей Программе.

### Таблица 4

| Наименование автомобильной дороги | Значение в дорожной сети Нижнеудинского района | Намеченные мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Подъезды к с.Худоеланское | Являются подъездами к населенному пункту Нижнеудинского района с с.Худоеланское. | Капитальный ремонт общей протяженностью 2,5 км |
| Подъезд к уч.Загорье | Является подъездом к уч.Загорье. | Текущий ремонт протяженностью 0,2 км |
| Подъезд к с.Старый Алзамай | Является подъездом к с.Старый Алзамай. | Текущий ремонт протяженностью 0,3 км |

## Сморкалов С.В.

Приложение № 1

к муниципальной программе

"Развитие автомобильных дорог общего

пользования местного значения муниципального

образования «Нижнеудинский район»

на 2021 – 2024 годы"

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| №№ п/п | Конструктивные элементы дороги | Наименование работ | Срок исполнения или периодичность проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дорожное полотно | Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в месяц |
| 2 |  | Очистка дороги от снега автогрейдерами |  |
| 3 |  | Удаление снежных валов бульдозерами | март, декабрь |
| 4 |  | Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в месяц |
| 5 |  | Удаление наката автогрейдером с навесным оборудованием | По мере необходимости |
| 6 |  | Устройство траншей в снегу бульдозером |  |
| 7 | Искусственные сооружения | Закрытие на зиму и открытие отверстий труб | март, октябрь |
| 8 |  | Очистка отверстий труб от снега и льда |  |
| 9 | Благоустройство | Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в месяц |
| 10 | Обстановка дороги | Очистка барьерного ограждения от снега и грязи | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в месяц |
| 11 |  | Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную |  |
| 12 |  | Очистка дорожных знаков от снега и грязи |  |
| 13 |  | Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков и опор дорожного освещения |  |
| 14 |  | Замена деформированных знаков новыми: километровых, предписывающих и запрещающих, установка недостающих знаков | В течение 3 суток с момента обнаружения |
| 15 | Ледовая дорога | Осмотр ледовой переправы | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в месяц |
| 16 |  | Очистка подходов и ледовой переправы от снега |  |
| 17 |  | Устройство лунок для измерения толщины льда | 6 раз в месяц |
| 18 |  | Измерение толщины ледяного покрова | 6 раз в месяц |
| 19 |  | Заготовка и установка вех | 1 раз |
| 20 |  | Установка дорожных знаков | 1 раз |
| 21 | Прочие работы | Борьба с наледями и ликвидация наледных образований | В местах возникновения |
| 1 | Земляное полотно | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильных дорог | Ежемесячно по мере необходимости |
| 2 |  | Восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером | После весеннего паводка и при подготовке к зиме, а также по мере необходимости |
| 3 |  | Очистка кюветов от грязи и мусора | Ежемесячно по мере необходимости |
| 4 |  | Скашивание травы на обочинах и откосах косилкой | По мере необходимости, но не менее 2-х раз за сезон |
| 5 |  | Скашивание травы вручную у барьерного ограждения, у сигнальных столбиков и знаков, в водоотводных канавах |  |
| 6 |  | Вырубка кустарника и подлеска с укладкой в кучи | Постоянно в течение года |
| 7 |  | Планировка откосов насыпей автогрейдером | По мере необходимости апрель - сентябрь |
| 8 |  | Засыпка промоин и ям на откосах |  |
| 9 |  | Досыпка обочин |  |
| 10 |  | Ликвидация «диких» съездов |  |
| 11 |  | Ямочный ремонт а/б покрытий без разломки старого покрытия при толщине слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м² с укаткой | В местах дефектов, май - сентябрь |
| 12 |  | Заделка трещин в а/б покрытии вручную | Май - сентябрь |
| 13 |  | Ликвидация просадок над трубами асфальтобетонной смесью | В местах дефектов, сентябрь |
| 14 |  | Ремонтное профилирование автогрейдером | После весеннего паводка к зиме, а также по мере необходимости, но не менее 1 раза за сезон |
| 15 |  | Планировка проезжей части механизированным способом | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в месяц |
| 16 |  | Ремонт гравийных и щебеночных покрытий с добавлением нового материала 50 м³ на 1000 м² | В местах дефектов, май - октябрь |
| 17 |  | Планирование обочин автогрейдером (переходное покрытие) | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в месяц |
| 18 |  | Планирование обочин автогрейдером (а/б покрытие) |  |
| 19 |  | Разметка проезжей части а/б покрытий | Май - июнь, далее по мере необходимости, но не менее 1 раза за сезон |
| 20 | Искусственные сооружения | Побелка оголовков труб известковым раствором | Июнь - сентябрь |
| 21 |  | Заделка швов трещин, раковин и сколов оголовков труб | В местах дефектов июнь - август |
| 22 |  | Заделка швов в железобетонных трубах цементным раствором |  |
| 23 |  | Ремонт оголовков ж/бетонных труб |  |
| 24 |  | Очистка отверстий труб от грязи и наносов | Июнь - сентябрь |
| 25 |  | Скашивание травы у оголовков труб вручную |  |
| 26 | Благоустройство | Окраска автопавильонов | По мере необходимости |
| 27 |  | Ремонт штукатурки ж/б павильонов |  |
| 28 |  | Ремонт скамеек в автопавильонах |  |
| 29 |  | Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от пыли и мусора вручную | По мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц |
| 30 | Обстановка пути | Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи | По мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц |
| 31 |  | Окраска МБО | Май - июнь |
| 32 |  | Нанесение вертикальной разметки на МБО |  |
| 33 |  | Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения | В течение 5 суток с момента обнаружения |
| 34 |  | Правка отдельных секций металлического барьерного ограждения |  |
| 35 |  | Установка светоотражающих элементов на барьерное ограждение | По мере необходимости |
| 36 |  | Замена и установка сигнальных столбиков |  |
| 37 |  | Окраска и нанесение разметки (2.4) на сигнальные столбики | Май - июнь |
| 38 |  | Замена поврежденных дорожных знаков и стоек, установка недостающих знаков | По мере необходимости |
| 39 |  | Восстановление берм дорожных знаков |  |
| 40 |  | Окраска стоек дорожных знаков | Июнь - сентябрь |
| 41 | Прочие работы по содержанию | Ограничение в установленном порядке движения транспорта на дорогах в весеннюю распутицу | Согласно постановления администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» |

Первый заместитель мэра                                                                        Е.В.Бровко

## Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог общего

пользования местного значения муниципального

образования «Нижнеудинский район» на 2021 - 2024 годы»

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» И СТРОИТЕЛЬСТВО ИСКУСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

|  | Наименование объектов | Протяженность автомобильных дорог (искусственных сооружений на них),км | Вид работ | Категория | Объем финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам: |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | Нижнеудинск-Рубахина-Мельница, в том числе: | 3,567 | Содержание | IV | 3779,8 | 2479,8 | 300,0 | 400,0 | 600,0 |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 3779,8 | 2479,8 | 300,0 | 400,0 | 600,0 |
|  | *из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подъезд к р.п.Атагай по левому берегу р. Уда, в том числе: | 9,813 | Содержание | Некатегорийная | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 900,0 |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 900,0 |
|  | *из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подъезд к р.п. Атагай по левому берегу р. Уда – Ук-Бадарановка, в том числе: | 7,586 | Содержание | V | 1800,0 | 300,0 | 300,0 | 400,0 | 800,0 |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 1800,0 | 300,0 | 300,0 | 400,0 | 800,0 |
|  | *из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Подъезд к д. Мара, в том числе: | 0,845 | Содержание, ПИР, капитальный ремонт | Некатегорийная | 1700,0 | 400,0 | 500,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 1700,0 | 400,0 | 500,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | *из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Подъезд к р.п. Ук, в том числе: | 3,227 | Содержание | IV | 2400,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 1000,0 |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 2400,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 1000,0 |
|  | *из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ук – Водопадный, в том числе: | 11,6 | Содержание | V | 3300,0 | 600,0 | 500,0 | 700,0 | 1500,0 |
|  | из местного бюджета(в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 3300,0 | 600,0 | 500,0 | 700,0 | 1500,0 |
|  | *из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Подъезд к п. Костино, в том числе: | 25,0 | Содержание | V | 5000,0 | 700,0 | 800,0 | 1500,0 | 2000,0 |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 5000,0 | 700,0 | 800,0 | 1500,0 | 2000,0 |
|  | *из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Подъезд к п. Черемшанка, в том числе: | 2,4 | Содержание | Некатегорийная | 1900,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 1900,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 |
|  | *из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Усть-Кадуй – Октябрьский, в том числе: | 39,0 | Содержание | IV- Некатегорийная | 4600,0 | 600,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 4600,0 | 600,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  | *из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Подъезд к д. Заречье, в том числе: | 0,4 | Содержание | Некатегорийная | 2300,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 2300,0 | 300,0 | 5300,0 | 500,0 | 1000,0 |
|  | *из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Подъезд к п. Камышет, в том числе: | 1,0 | Содержание | V- Некатегорийная | 2200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 | 1000,0 |
|  | из местного бюджета(в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 2200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 | 1000,0 |
|  | *из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Подъезд к уч. Загорье, в том числе: | 0,2 | Содержание | IV | 5499,0 | 400,0 | 500,0 | 3599,0 | 1000,0 |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 5499,0 | 400,0 | 500,0 | 3599,0 | 1000,0 |
|  | *из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Подъезд к п. Замзор, в том числе: | 1,3 | Содержание | V | 2000,0 | 400,0 | 400,0 | 500,0 | 700,0 |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 2000,0 | 400,0 | 400,0 | 500,0 | 700,0 |
|  | *из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Подъезд к п. Первомайский, в том числе: | 0,6 | Содержание | IV | 1861,2 | 400,0 | 361,2 | 500,0 | 600,0 |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 1861,2 | 400,0 | 361,2 | 500,0 | 600,0 |
|  | *из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Подъезд к с. Старый Алзамай, в том числе: | 0,3 | Содержание | IV | 1900,0 | 400,0 | 500,0 | 400,0 | 600,0 |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 1900,0 | 400,0 | 500,0 | 400,0 | 600,0 |
|  | *из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Подъезд к п. Вознесенский, в том числе: | 0,6 | Содержание | IV | 1850,0 | 300,0 | 350,0 | 500,0 | 700,0 |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 1850,0 | 300,0 | 350,0 | 500,0 | 700,0 |
|  | *из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Подъезд к д. Верхний Хингуй, в том числе: | 0,3 | Содержание | Некатегорийная | 1600,0 | 300,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 1600,0 | 300,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | *из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Подъезд к с. Худоеланское, в том числе: | 2,5 | Содержание | IV | 61765,6 | 41501,3 | 19164,4 | 600,0 | 500,0 |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 8908,0 | 5244,2 | 2563,8 | 600,0 | 500,0 |
|  | *из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 52857,7 | 36257,1 | 16600,6 | 0 | 0 |
| 19 | Подъезд к уч. Таёжный, в том числе: | 0,6 | Содержание | Некатегорийная | 2700,0 | 300,0 | 500,0 | 900,0 | 1000,0 |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 2700,0 | 300,0 | 500,0 | 900,0 | 1000,0 |
|  | *из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Подъезд к п.ж.д.ст. Кадуй, в том числе: | 12,0 | Содержание | Некатегорийная | 2950,0 | 350,0 | 800,0 | 800,0 | 1000,0 |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 2950,0 | 350,0 | 800,0 | 800,0 | 1000,0 |
|  | *из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ст. Куряты - уч. Куряты, в том числе: | 2,0 | Содержание | Некатегорийная | 2600,0 | 300,0 | 500,0 | 800,0 | 1000,0 |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 2600,0 | 300,0 | 500,0 | 800,0 | 1000,0 |
|  | *из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Солонцы-Чалоты, в том числе: | 1,6 | Содержание | Некатегорийная | 2000,0 | 300,0 | 300,0 | 600,0 | 800,0 |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 2000,0 | 300,0 | 300,0 | 600,0 | 800,0 |
|  | *из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Подъезд к садоводческому потребительскому кооперативу «Берёзка», в том числе: | 0,6 | Содержание | Некатегорийная | 4900,0 | 300,0 | 3500,0 | 500,0 | 600,0 |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 4900,0 | 300,0 | 3500,0 | 500,0 | 600,0 |
|  | *из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Подъезд к садоводческому кооперативу «Локомотив», в том числе: | 2,5 | Cодержание, капитальный ремонт | Некатегорийная | 2200,0 | 500,0 | 700,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 2200,0 | 500,0 | 700,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | *из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 25 | Нижнеудинск – Нерха – Алыгжер (автозимник), в том числе: | 300 | Содержание автозимников | - | 6100,0 | 1400,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1700,0 |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 6100,0 | 1400,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1700,0 |
|  | из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Нижнеудинск – Верхняя Гутара (автозимник), в том числе: | 300 | Содержание автозимников | - | 6500,0 | 1500,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1800,0 |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 6500,0 | 1500,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1800,0 |
|  | *из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ледовая переправа через р. Уда Подъезд к д.Заречье, в том числе: | 0,19 | Содержание | - | 1600,0 | 300,0 | 350,0 | 450,0 | 500,0 |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 1600,0 | 300,0 | 350,0 | 450,0 | 500,0 |
|  | *из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Подъезд к р.п.Атагай по правому берегу р.Уда | 1,6 | Содержание | Некатегорийная | 950,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 950,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 |
|  | *из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ИТОГО, в том числе: |  |  |  | 140455,7 | 55981,1 | 37125,6 | 21849,0 | 25500,0 |
|  | ИТОГО из местного бюджета (в том числе средства дорожного фонда) |  |  |  | 87598,0 | 19724,0 | 20525,0 | 21849,0 | 25500,0 |
|  | *ИТОГО из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) |  |  |  | 52857,7 | 36257,1 | 16600,6 | 0,0 | 0,0 |
| *В случае поступления уведомления из областного бюджета о бюджетных назначениях |

Первый заместитель мэра                                                                                 Е.В.Бровко