ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Нижнеудинский район» на 2015 – 2017 годы»  за 2016 год.

| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| --- | --- |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы, подведомственных муниципальному образованию «Нижнеудинский район» |  |
| 1. Мероприятие. Установка приборов учета в организациях бюджетной сферы | Согласно статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" до 1 января 2011 года органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. На основании изложенного мероприятия по оснащению приборами учета энергоресурсов является обязанностью, а не правом муниципального образования «Нижнеудинский район». В настоящее время остается потребность в установке приборов учета по холодному водоснабжению в 7 учреждениях из 39. В 2016 году установлены приборы учета холодной воды в образовательных учреждениях: здание управления образования, МКОУ СОШ № 25 (2 прибора), МКОУ СОШ № 10, МКОУ СОШ № 12, МКОУ СОШ № 11, МКДОУ № 3, МКДОУ № 12, МКДОУ № 11, МКДОУ № 172, МКДОУ № 130, МКДОУ № 19, МКУДО «ДДТ г. Нижнеудинск» (2 прибора), МБОУ Центр образования, МКОУ СОШ с. Мельница (3 прибора) Установка счетчиков воды в учреждениях культуры - Нижнеудинская ДМШ - 1шт; Мельничная ДШИ - 2счетчика; ДЮСШ - 1 счетчик; РЦНТиД - 1 счетчик; Нижнеудинская ДХШ - приобретение 5счетчиков без установки. Благодаря выполненным мероприятиям расход воды по учреждениям муниципального образования «Нижнеудинский район» снизился за два-три месяца (в зависимости от даты установки прибора) на 62 тысячи рублей. Затраты на выполненные мероприятия составили 500 тысяч рублей. В результате проводимой работы по уточнению норм потребления коммунальных услуг и выполненных мероприятий по установке приборов учета потребление воды в 2016 году снизилось на 38 % по сравнению с 2015 годом. |
| 2. Мероприятие. Установка эффективного санитарно-технического оборудования в организациях бюджетной сферы | Выполнена замена санитарно-технического оборудования в МКДОУ № 2. Объем потребляемой холодной воды за 4 квартал 2016 года по сравнению с 4 кварталом 2015 года снизился на 214 кубометров или на 35% (с 619 м3 до 405 м3). Данный объект не имеет централизованной канализации, откачку нечистот осуществляется вакуумными машинами (МБУ «Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района») Ранее откачка производилась по договорным отношениям, стоимость откачки 1 м3 в 2015 году составляла 188 рублей. Таким образом, экономия бюджетных средств по откачке выгребной емкости МКДОУ № 2 в перерасчете на стоимость откачки по договорным отношениям могла составить 160-170 тысяч рублей в год. |
| Задача 2. Создание условий для использования возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному использованию местных видов топлива и повышению эффективности энергоснабжения. |  |
| Мероприятие. Реализация "пилотных проектов" по использованию возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному использованию местных видов топлива и повышению эффективности энергоснабжения изолированных потребителей | 7 декабря 2015 года между муниципальным образованием «Нижнеудинский район» и министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области заключено соглашение № 450 «О предоставлении межбюджетных трансфертов в форме субсидии на софинансирование мероприятия "Реализация "пилотных проектов" по использованию возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному использованию местных видов топлива и повышению эффективности местных видов топлива и повышению эффективности энергоснабжения изолированных потребителей" на сумму 6 000 000 рублей. По результатам проведенного электронного аукциона 28 декабря 2015 года заключен муниципальный контракт № 13 на разработку проектно-сметной документации «Реконструкция системы электроснабжения населенных пунктов Тофаларии д. Нерха, с.Алыгджер, с.Верхняя Гутара со строительством генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии» на сумму 5 575 500,00 рублей, из них 5 275 500 рублей - сумма областного бюджета Иркутской области, 300 000,00 - сумма местного бюджета муниципального образования «Нижнеудинский район |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | факт |  |  |
|  | Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы, подведомственных муниципальному образованию «Нижнеудинский район» | 700 | 700 | 100 |  |
|  | 1. Мероприятие. Установка приборов учета в организациях бюджетной сферы | 500 | 500 | 100 |  |
|  | 2. Мероприятие. Установка эффективного санитарно-технического оборудования в организациях бюджетной сферы | 200 | 200 | 100 |  |
|  | Задача 2. Создание условий для использования возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному использованию местных видов топлива и повышению эффективности энергоснабжения. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие. Реализация "пилотных проектов" по использованию возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному использованию местных видов топлива и повышению эффективности энергоснабжения изолированных потребителей | 5 575,5 | 1 115,1 | 20 | Срок исполнения муниципального контракта - 1 сентября 2016 года. Подрядчиком выполнены 1, 2 этапы муниципального контракта, произведена оплата по факту выполненных работ в размере 1 115 100 рублей. По состоянию на 1 января 2017 года муниципальный контракт не был исполнен, подрядчиком не предоставлена проектно-сметная документация и положительные заключения экспертизы. В настоящее время проектно-сметная документация сдана подрядчиком в ГАУИО «Ирэкспертиза» для получения положительного заключения, предполагаемый срок получения заключения март 2017 года. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| бюджет Иркутской области | 5275,5 | 1115,1 | 21 | Неисполнение контракта разработку проектно-сметной документации «Реконструкция системы электроснабжения населенных пунктов Тофаларии» Проведена претензионная работа. Условия контракта предусматривают штрафные санкции, которые будут применены при расчетах с контрагентом. |
| местный бюджет | 1000 | 700 | 70 |  |
| другие источники | 0 | 0 | 0 |  |

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Исполнение, % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |  |
| Экономия в % от базового показателя 2014 года* |
| 1 | Расход электрической энергии в натуральном выражении (для сопоставимых условий) кВтч | % | 4,4% | 5,4% | 122 | - |
| 2 | Расход тепловой энергии в натуральном выражении (для сопоставимых условий) Гкал | % | 8% | 4,8% | 60 | Температура окружающего воздуха в отопительный период 2016 года была ниже 2015 года. |
| 3 | Расход воды в натуральном выражении (для сопоставимых условий) куб.м. | % | 4% | 45,6% | 1140 | В результате проводимой работы по уточнению норм потребления коммунальных услуг и выполненных мероприятий по установке приборов учета потребление воды в 2016 году снизилось на 38 % по сравнению с 2015 годом. |

#### * - без учета вновь вводимых объектов

В виду низкого финансирования программы говорить о достигнутых показателях результативности мероприятий, выполняемых за счет реализации программы, будет неверным. Даже установка приборов учета по холодному водоснабжению не дает экономии ресурса, а только показывает факт использования воды на нужды учреждений муниципального района. Единственное мероприятие, которое действительно снизило потребление коммунальной услуги, это установка санитарно-технического оборудования в МКДОУ № 2.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начальник управления по промышленности

и экономике														С.В. Сморкалов

Митрофанов