ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА 2016 – 2018 ГОДЫ»

ЗА 2017 год

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| --- | --- |
| Задача 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в учреждениях, подведомственных Управлению образования, для маломобильных групп населения |  |
| Реконструкция (адаптация) помещений образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, в том числе адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов образования путем дооборудования техническими средствами адаптации | В Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №13 г. Нижнеудинск» был проведен ремонт помещений для создания доступной среды детям с ОВЗ, в том числе ремонт помещений для сенсорной комнаты и кабинета психолога. |
| Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в учреждениях, подведомственных Управлению по культуре, для маломобильных групп населения |  |
| Реконструкция входов, в том числе с устройством пандусов приоритетных объектов, подведомственных Управлению по культуре | 1) Приобретен металлопрокат различного сечения и завершена работа по модернизации пандуса у здания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Нижнеудинская детская музыкальная школа» на сумму 25,3 тыс. руб.; 2) Обустроен пандус, выровнены полы под уровень пандуса и заменена входная группа в Районном культурно-досуговом центре Муниципального казенного учреждения «Районный центр народного творчества и досуга» на сумму 116,1 тыс .руб. |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение, % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | факт |  |  |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в учреждениях, подведомственных Управлению образования, для маломобильных групп населения | 429,5 | 429,5 | 100 |  |
| 2 | Реконструкция (адаптация) помещений образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, в том числе адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов образования путем дооборудования техническими средствами адаптации | 429,5 | 429,5 | 100 |  |
| 3 | Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в учреждениях, подведомственных Управлению по культуре, для маломобильных групп населения | 150,0 | 141,4 | 94,3 |  |
| 4 | Реконструкция входов, в том числе с устройством пандусов приоритетных объектов, подведомственных Управлению по культуре | 150,0 | 141,4 | 94,3 |  |
| Итого по программе, в том числе: | 579,5 | 570,9 | 98,5 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области |  |  |  |  |
| местный бюджет | 579,5 | 570,9 | 98,5 |  |
| другие источники |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы … |  |  |  |  |

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателя результативности | Еед. изм. | Значение показателя результативности | Исполнение, % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |  |
| Программа |
| 11 | Доля приоритетных объектов доступных для маломобильных групп населения в общем количестве приоритетных объектов на территории Нижнеудинского района | % | 40 | 40 | 100 |  |

# Администратор программы

# Заместитель мэра -  начальник управления по социальной сфере   _________________________________________________А.А. Крупенев