«ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» НА 2016-2020 ГОДЫ» ЗА _2017_ год

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| --- | --- |
| Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |  |
| ПИР (проектно-сметная документация) | Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд к садоводческому потребительскому кооперативу «Березка» Разработка ПСД на строительство пешеходного моста через р.уда в с.Порог Нижнеудинского района Разработка проекта организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории Нижнеудинского района |
| Реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог (мостов) | Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к р.п.Ук Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к п.Вознесенский Устройство временного пешеходного моста (переправа по льду) через р. Уда в с. Порог 1 этап. Устройство временного пешеходного моста (переправа по льду) через р. Уда в с. Порог 2 этап. Устройство временного пешеходного моста (переправа по льду) через р. Уда автодороги р.п. Атагай 1 этап. Устройство временного пешеходного моста (переправа по льду) через р. Уда автодороги р.п. Атагай 2 этап. |
| Содержание автомобильных дорог и автозимников | Зимнее содержание автодороги Подъезд к п.Шеберта 0,5 км. Зимнее содержание автодороги Подъезд к п.Камышет 0,7 км Зимнее содержание автодороги Подъезд к д.Верхний Хингуй 0,3 км. Зимнее содержание автодороги к п.Вознесенский 0,6 км. Зимнее содержание автодороги Подъезд к д.Мара. Зимнее содержание автодороги Подъезд к садоводческому кооперативу "Березка" 0,6 км. Зимнее содержание автодороги Подъезд к п.Замзор 0,5 км и 0,8 км. Зимнее содержание автодороги Подъезд к с.Старый Алзамай 2,4 км. Зимнее содержание автодороги Подъезд к уч.Загорье 0,2 км. Зимнее содержание автодороги Подъезд к уч.Таежный 0,6 км. Зимнее содержание автодороги Подъезд к д.Заречье 0,4 км. Зимнее содержание автодороги Подъезд к п.Первомайский 0,6 км. Зимнее содержание автодороги Подъезд к с.Худоеланское 1,0 и 1,5 км. Зимнее содержание автодороги ст.Курят – уч.Куряты 2,0 км. Зимнее содержание автодороги Солонцы-Чалоты 1,6 км. Зимнее содержание автодороги Подъезд к р.п.Ук 1,251 км Зимнее содержание автодороги Подъезд к п.ж.д.ст.Кадуй 6,2 км. Зимнее содержание автомобильной дороги Подъезд к р.п. Атагай по левому берегу р.Уда 9,813 км. Зимнее содержание автомобильной дороги Подъезд к р.п. Атагай по левому берегу р.Уда-Ук-Бадарановка 7,586. Зимнее содержание автодороги Подъезд к п. Черемшанка 2,4 км. Зимнее содержание автодороги Подъезд к п.Костино 6,6 км. Зимнее содержание автодороги Подъезд к п.Костино 18,4 км. Зимнее содержание автодороги Усть-Кадуй – Октябрьский 39 км. Зимнее содержание автодороги Ук-Водопадный. Зимнее содержание автодороги Подъезд к садоводческому кооперативу "Локомотив" 2,5 км. Зимнее содержание автодороги Нижнеудинск-Рубахина-Мельница. Ремонт участка автодороги Нижнеудинск-Рубахина-Мельница Зимнее содержание автодороги Подъезд к уч.Таежный . Зимнее содержание автодороги Подъезд к п.Черемшанка. Зимнее содержание автодороги Подъезд к уч.Таежный. Зимнее содержание автодороги Подъезд к п.Черемшанка. Зимнее содержание автодороги Подъезд к д.Мара. Зимнее содержание автодороги Подъезд к р.п.Ук. Зимнее содержание автодороги Ук-Водопадный. Зимнее содержание автодороги Подъезд к п.Камышет. Зимнее содержание автодороги Подъезд к п.Первомайский. Зимнее содержание автодороги к п.Вознесенский. Зимнее содержание автодороги Подъезд к д.Верхний Хингуй. Зимнее содержание автодороги Подъезд к с.Худоеланское. Зимнее содержание автодороги Нижнеудинск-Рубахина-Мельница. Зимнее содержание автодороги Подъезд к п.ж.д.ст.Кадуй. Зимнее содержание автодороги ст.Курят – уч.Куряты. Зимнее содержание автодороги Подъезд к садоводческому потребительскому кооперативу "Локомотив" 2,5 км. Зимнее содержание автодороги Подъезд к садоводческому кооперативу "Березка" 0,6 км. Зимнее содержание автодороги Солонцы-Чалоты. Зимнее содержание автодороги Подъезд к уч.Загорье. Зимнее содержание автодороги Подъезд к п.Костино. Зимнее содержание автодороги Усть-Кадуй – Октябрьский. Зимнее содержание автодороги Подъезд к д.Заречье. Зимнее содержание автодороги Подъезд к с.Старый Алзамай. Зимнее содержание автомобильной дороги Подъезд к р.п. Атагай по левому берегу р.Уда 9,813 км, Подъезд к р.п. Атагай по левому берегу р.Уда-Ук-Бадарановка 7,586. Устройство ледовой переправы через р. Уда автомобильной дороги Подъезд к д. Заречье. Содержание ледовой переправы через р. Уда автомобильной дороги Подъезд к д. Заречье. Летнее содержание автодороги Усть-Кадуй - Октябрьский 11,6 км. Летнее содержание автодороги Подъезд к п.ж.д.ст. Кадуй 6,2 км Летнее содержание автодороги Ук-Водопадный 11,6 км. Летнее содержание автомобильной дороги Подъезд к р.п. Атагай по левому берегу р.Уда 9,813 км., Подъезд к р.п. Атагай по левому берегу р.Уда-Ук-Бадарановка 7,586 км. Весеннее-летне-осеннее содержание автомобильной дороги Подъезд к д.Заречье 0,4 км. Укладка водопропускной трубы и установка сигнальных столбиков на автомобильной дороге Подъезд к п.Костино 6,6 км. Весеннее-летне-осеннее содержание автомобильной дороги Нижнеудинск-Рубахина-Мельница 3,567 км. Весенне-летне-осеннее содержание автомобильных дорог Подъезд к п. Черемшанка (2,4км), Подъезд к уч. Загорье (0,2 км), Подъезд к п. Замзор (0,8 км), Подъезд к п. Замзор (0,5 км), Подъезд к п. Первомайский (0,6 км), Подъезд к с. Старый Алзамай (0,3 км), Подъезд к уч. Таежный (0,6 км). Весенне-летне-осеннее содержание автомобильных дорог Подъезд к п. Камышет (0,7 км), Подъезд к д. Мара (0,845 км), ст. Куряты-уч. Куряты (2,0 км), Подъезд к садоводческому потребительскому кооперативу "Локомотив" (2,5 км), Подъезд к садоводческому потребительскому кооперативу "Березка" (0,6 км), Подъезд к д. Верхний Хингуй (0,3 км), Подъезд к р.п. Ук (1,251 км), Подъезд к п.ж.д.ст. Шеберта (0,5 км). Ремонт деревянного моста через р. Игнитка на автомобильной дороге р.п. Атагай по левому берегу р.Уда км 6+000. Ремонт деревянного моста через р. Тангуй на автомобильной дороге Усть-Кадуй – Октябрьский км 38+900. Устройство и содержание автозимника Нижнеудинск – Нерха – Алыгджер. Устройство и содержание автозимника Нижнеудинск – Верхняя Гутара |
| Задача 2. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством муниципального образования «Нижнеудинский район» |  |
| Реализация мероприятий, направленных на осуществление государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки | Межевание и постановка на кадастровый учет земельного участка от км 3+070 а/д Нижнеудинск-Рубахина-Мельница до садоводства «Березка» 0,6 км. Образование земельного участка а/д «Березка». Межевание и изготовление технической документации на автомобильные дороги: п.Черемшанка, д.Заречье, с.Старый Алзамай, п.Камышет, уч.Загорье, п.Замзор, п.Первомайский, с.Худоеланское, уч.Таежный, Подъезд к ж/д ст.Кадуй, ст. Куряты-уч. Куряты, Солонцы-Чалоты, д.Верхний Хингуй, Усть-Кадуй – Октябрьский, Нижнеудинск-Рубахина-Мельница |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение, % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | факт |  |  |
|  | Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |
|  | ПИР (проектно-сметная документация) | 2816,8 | 2040,0 | 72,4 | Снижение цены в результате проведения аукциона |
|  | Реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог (мостов) | 5118,5 | 5096,8 | 99,6 | Снижение цены в результате проведения аукциона |
|  | Содержание автомобильных дорог и автозимников | 14387,5 | 13514,9 | 93,9 | Снижение цены в результате проведения аукциона |
|  | Задача 2. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством муниципального образования «Нижнеудинский район» |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий, направленных на осуществление государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки | 4714,0 | 482,0 | 10,2 | Снижение цены в результате проведения аукциона, а также неполное исполнение контрактов. |
| Итого, в том числе: | 27036,8 | 21133,7 | 78,2 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Иркутской области | 4178,6 | 4168,0 | 99,7 |  |
| местный бюджет | 22858,2 | 16965,7 | 74,2 |  |
| другие источники | 0 | 0 | 0 |  |

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателя результативности | Еед. изм. | Значение показателя результативности | Исполнение, % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | ккм | 2,598 | 2,598 | 100 | - |
| 22 | Реализация мероприятий, направленных на осуществление государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги общего пользования | % | 46,2 | 46,2 | 100 | - |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ

# Администратор программы:	Управление по промышленности и экономике администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район»

# Начальник 	Управления по промышленности и экономике администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район»		_________________      С.В. Сморкалов

# Исп.О.Г.Зыкова